| № | Материальные | ₽ | Трудовые | ₽ | Финансовые | ₽ | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аренда VPS | 20 000 | Аналитика и ТЗ (22 дня). | 55 000 |  |  |  |
| 2 | Облачное хранилище (бэкапы) | 8 000 | Backend-разработка (31 день) | 124 000 |  |  |  |
| 3 | Домен и SSL-сертификат | 2 500 | Frontend-разработка (28 дней) | 112 000 |  |  |  |
| 4 | КриптоПРО (серверная лицензия) | 75 000 | Интеграция ЭЦП (КриптоПРО, 21 день) | 84 000 |  |  |  |
| 5 | КриптоПРО (50 рабочих мест) | 75 000 | Тестирование (20 дней) | 60 000 |  |  |  |
| 6 |  |  | Обучение пользователей | 20 000 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 635 000 ₽ |

| № | Риск | P (0–1) | I (0–1) | R = P×I | Уровень | Метод снижения | ₽ | Метод реагирования | ₽ | Триггер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменение требований (63-ФЗ) | 0.6 | 0.9 | 0.54 | Высокий | Модульная архитектура, анализ закона | 5000 | Переработка модуля | 3000 | Изменение законодательства |
| 2 | Срыв сроков (болезнь разработчика) | 0.5 | 0.8 | 0.40 | Высокий | Документация, code review | 4000 | Перераспределение задач | 2000 | Отсутствие сотрудника |
| 3 | Низкая производительность системы | 0.4 | 0.9 | 0.36 | Высокий | Кеширование, индексы, нагрузочное тестирование | 6000 | Оптимизация БД | 3000 | Просадка скорости |
| 4 | Несоответствие ожиданиям заказчика | 0.5 | 0.8 | 0.40 | Высокий | Демо каждую неделю, согласование макетов | 3000 | Доработка функционала | 5000 | Отказ приемки |
| 5 | Проблемы интеграции AD/HR | 0.5 | 0.6 | 0.30 | Средний | Поэтапная интеграция, fallback | 4000 | Ручной ввод пользователей | 2000 | Ошибка синхронизации |
| 6 | Утечка данных / взлом | 0.3 | 0.9 | 0.27 | Высокий | HTTPS, хэширование, аудит | 8000 | Блокировка доступа, восстановление | 5000 | Подозрительная активность |
| 7 | Нехватка бюджета на лицензии | 0.3 | 0.7 | 0.21 | Средний | Планирование бюджета, альтернативы ПО | 3000 | Замена ПО | 2000 | Отказ закупки |
| 8 | Сложность освоения системы | 0.6 | 0.4 | 0.24 | Средний | Обучение, инструкции, видео | 2000 | Техподдержка | 3000 | Ошибки пользователей |
| 9 | Задержка серверов/оборудования | 0.2 | 0.5 | 0.10 | Низкий | Использование VPS/облака | 2000 | Переключение на облако | 1000 | Нет оборудования |
| 10 | Конфликт версий библиотек | 0.4 | 0.5 | 0.20 | Средний | Docker, фиксация версий | 3000 | Откат версии | 2000 | Ошибка сборки |